Аналитическая справка

об итогах реализации в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

мероприятий    подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  в Ленинградской области»    Государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»

в 2017 году

Объем финансового обеспечения подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (далее- Подпрограмма) в 2017 году составил:  5578000,00 руб. (Пять миллионов  пятьсот семьдесят восемь тысяч  рублей 00 копеек), из них:  5020200,00 руб. (Пять миллионов двадцать  тысяч двести  рублей  00 копеек) -   средства областного бюджета Ленинградской области (далее - ОБ),   557800,00 руб. (Пятьсот пятьдесят  семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек) - средства муниципального бюджета Всеволожского муниципального района (далее - МБ), предусмотренные  на условиях софинансирования.

За отчетный период реализованы мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов полустационарных учреждений социального обслуживания АМУ «Центр социального обслуживания «Ладога», АМУ «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» и МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на общую сумму 4706337,00 руб. (Четыре миллиона семьсот шесть тысяч триста тридцать семь рублей 00 копеек), из них: 4235703,30 руб. (Четыре миллиона двести тридцать пять тысяч семьсот три рубля 30 копеек) - ОБ, 470633,70 руб. (Четыреста семьдесят тысяч шестьсот тридцать три рубля 70 копеек), - МБ.

Экономия бюджетных средств составила 871663,00 руб. (Восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят три рубля 00 копеек), из них: 784496,70 руб. (Семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто шесть рублей 70 копеек) – средства ОБ, 87166,30 руб. (Восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть рублей 30 копеек) – средства МБ.

На приспособление для доступа инвалидов АМУ «ЦСО «Ладога» израсходовано: 2654617,00 руб. (Два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать рублей 00 копеек), в т.ч. 2389155,30 руб. (Два миллиона триста восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять рублей  30 копеек), выделенных из средств ОБ, 265461,70 руб. (Двести шестьдесят пять тысяч  четыреста шестьдесят один  рубль 70 копеек), выделенных из  МБ.

По результатам проведения конкурсных процедур (в рамках 223ФЗ) АМУ «ЦСО «Ладога» заключены:

Договор от 30 августа 2017 года № 3008 на сумму 1213424,00 руб. (Один миллион двести тринадцать тысяч четыреста двадцать четыре рубля 00 копеек) (основание: решение закупочной комиссии Протокол от 25 августа 2017 года № 6).

Дополнительное соглашение  от 15 сентября 2017 года № 1 к договору от 30 августа 2017 года № 3008 на сумму 162761,00 рублей (Сто шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят один рубль 00 копеек) (основание: в связи с увеличением объемов работ).

Договор от 08 декабря 2017 года № 0812 на сумму 1278432,00 руб. (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч  четыреста тридцать два рубля 00 копеек) (основание: решение закупочной комиссии Протокол от 07.12.2017 года  № 10).

Реализованы  мероприятия:

- по обустройству для доступа инвалидов территории, прилегающей к АМУ «ЦСО «Ладога», включая  подготовительные и дорожные работы, оборудование автостоянки для автотранспорта инвалидов, обустройство  территории  перед основным, специализированным и эвакуационным выходами,  установку  дорожных знаков и щитков, разметки стоянки для автотранспорта инвалидов, нанесение тактильной плитки и контрастной разметки на путях движения инвалидов, оборудование мест  отдыха;

- по оборудованию для доступа инвалидов санитарно-гигиенических помещений  центра.

На приспособление для доступа инвалидов   АМУ ЦСО «Кузьмоловский» израсходовано 1651720,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать рублей 00 копеек), в т.ч. 1486548,00  руб. (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок восемь  рублей 00 копеек), выделенных из  ОБ, 165172,00 руб.   (Сто шестьдесят пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек), выделенных из МБ.

По результатам проведения конкурсных процедур (в рамках 223ФЗ) АМУ «ЦСО «Кузьмоловский» заключен 	Договор от 21 августа 2017 года                          № 31705368588 на сумму 1651720,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать рублей 00 копеек),  (основание: Протокол, составленный по результатам закупки от 04 августа 2017 года  № 31705368588-01).

Реализованы  мероприятия   по обустройству для доступа инвалидов   территории, прилегающей  к центру, включая: подготовительные и дорожные работы по оборудованию автостоянки для автотранспорта инвалидов, обустройство территории  перед основным, специализированным и эвакуационным выходами,   нанесение тактильной плитки и контрастной разметки на путях движения инвалидов,    установке входных ворот и информационных стендов, оборудование места  отдыха для инвалидов.

На оборудование для доступа инвалидов здания МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних израсходовано:   400000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей 00 копеек), в т.ч.  360000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч   рублей 00 копеек), выделенных из  ОБ,  40000,00 руб. (Сорок тысяч рублей 00 копеек), выделенных из  МБ.

По результатам проведения конкурсных процедур (в рамках 44ФЗ) заключены:

Муниципальный контракт от 12 июля № 717479 на сумму 83004,00 руб. (Восемьдесят три тысячи четыре рубля 00 копеек);

Муниципальный контракт от 26 июля 2017 года № 730479 на сумму 64513,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот тринадцать рублей 00 копеек);

Муниципальный контракт от 12 октября 2017 года № 0145300005217000372 на сумму 19000,00 руб. (Девятнадцать тысяч рублей 00 копеек);

Муниципальный контракт от 04 октября 2017 года № 0145300005217000373 (Дополнительное соглашение от 16 октября 2017 года № 1 к муниципальному контракту от 04 октября 2017 года № 0145300005217000373) на сумму 146720,00 руб. (Сто сорок шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек);

Договор от 04 декабря 2017 года № 4/12 на сумму 86763,00 руб. (Восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят три рубля 00 копеек).

Реализованы  мероприятия   по оборудованию для     детей- инвалидов игровой комнаты и санитарно-гигиенического помещения, включая приобретение с установку индукционной системы, сан. технического оборудования,     нормативных поручней, подъемного устройства для ванны, нанесению тактильных полос, мнемосхем и указателей, оборудованию места отдыха  для детей-инвалидов. 	 В результате реализации в 2017 году мероприятий, направленных  на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов достигнуты основные целевые показатели результативности использования субсидий: число доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры составило 3 из 3 муниципальных учреждений социального обслуживания.

Заместитель главы администрации

по социальному развитию                                                   Е.И. Фролова

Исполнитель

И.Г. Гончарова

т. 20-212