Приложение 1

Информация о реализации мероприятий Подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области»

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО   за 2015 год

| Наименование основного мероприятия | Участник | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое финансирование программы за 2015 год тыс. руб. | Выполнено за 2015 год тыс. руб. | Индикатор реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| п. 1.1. «Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности» | Комитет по социальным вопросам | 2 кв. 2015год | 4 кв. 2015 год |  | 75,0 | 300,0 |  |  | 75,0 | 123,1 |  |  | 75,0 | 123,1 (экономия бюджетных средств размере 176,9 по результатам конкурсных процедур) | - | Обследование и паспортизация 10 объектов социальной инфраструктуры |
| п. 2.1.2. «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания» | Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» | 2 кв. 2015 год | 4 кв. 2015 год | 750,0 | 375,0 | 475,0 |  | 750,0 | 375,0 | 475,0 |  | 750,0 | 375,0 | 475,0 |  | Приспособление для доступа инвалидов АМУ «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский |
| п. 2.1.2. «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания» | Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания»Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 2 кв. 2015 год | 4 кв. 2015 год | 500,0 | 250,0 | 550,0 |  | 500,0 | 250,0 | 550,0 |  | 500,0 | 250,0 | 550,0 |  | приспособление для доступа инвалидов МКУ СО «СРЦН» |

Заместитель главы администрации

по социальному развитию	                                                                                                                     Е.И. Фролова

Исполнитель

Петрова И.Г.

т.21-212

Приложение 1

Аналитическая справка

об итогах реализации мероприятий    подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  в Ленинградской области »    Государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»   в 2015 году

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области   в 2015 году  выделено: 3098124 рубля, из них: 1250000,00 рублей из средств федерального бюджета,  700000,00 рублей из средств областного бюджета и 1148124 рублей из средств муниципального бюджета, в том числе по мероприятиям:

1. По пункту 1.1. «Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности» - 198124 рубля, из них: 75000 рублей из областного бюджета и  123124 из муниципального бюджета.

2. По пункту 2.1.2. «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания» выделено: 2900000, из них: 1250000 рублей из средств федерального бюджета, 625000 из областного бюджета и 1025000 из муниципального бюджета.

На средства, выделенные по пункту 1.1.  проведено первичное обследование и паспортизация 10 приоритетных объектов из приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и вторичное обследование 43-х объектов, подготовлены заключения о состоянии доступности  данных  объектов, сформированы паспорта доступности.

На выделенные средства, выделенные по пункту 2.1.2. организованы и проведены  следующие мероприятия:

1) мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов АМУ ЦСО «Кузьмоловский», на сумму  1600000 рублей, в т.ч.  750000 рублей из средств федерального бюджета, 375000 рублей из средств областного бюджета,  475000 рублей из средств муниципального  бюджета, в том числе:

- Оборудование для инвалидов входной зоны со стороны пандуса и обустройство зала ожидания:

- Установка наружной входной двери со стороны пандуса с нормативным доводчиком и специальной ручкой;

- Увеличение габаритов тамбура за счет перемещения внутренней двери;

- Установка освещения;

- Установка кнопки вызова персонала.

- Обустройство поверхности покрытия пола плиткой от входа с пандуса с нанесением цветовой и тактильной маркировки;

- Обустройство мест для размещения кресла-коляски и места отдыха;

- Устройство поручней.

- Установка поручней на лестнице ведущей на 2 этаж со стороны помещения столовой:

- Демонтаж и монтаж имеющихся поручней вдоль краев лестниц на нормативные;

- Нанесение контрастной маркировки крайних ступеней;

- Установка тактильной плитки и цветового обозначения перед началом лестницы.

-  Обустройство 2-х санитарно-гигиенических помещений на 1 этаже здания:

- Увеличение габаритов санитарно-гигиенических блоков за счет демонтажа перегородок;

- Обустройство нескользящего покрытия пола;

- Обустройство допустимой освещенности;

- Замена унитазов с высоко располагаемыми бачками;

- Обустройство душевой, включая монтаж настенных поручней;

- Обустройство мест для крючков для костылей и тростей;

- Обустройство откидных и не откидных трех опорных поручней;

- Установка кнопки вызова персонала.

-  Обустройство для инвалидов помещения столовой:

- Увеличение габаритов столовой за счет демонтажа перегородки;

- Настил нескользящего полового покрытия;

- Расширение дверных проемов;

- Установка оконных блоков;

- Замена электропроводки;

- Установка кнопки вызова персонала.

б)  мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов  здания  МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  на сумму 1300000 рублей, из них: 500000 из средств федерального бюджета, 250000 из средств областного бюджета, 550000 из средств муниципального бюджета, в том числе:

- Оборудование зоны подъезда к Центру:

- демонтаж порогов (съездов);

- устройство и отмостка бетонных плиточных тротуаров и дорожек;

- оборудование парковочных мест (автостоянки) для инвалидов;

- обустройство зон  отдыха для маломобильных групп населения;

- Оборудование центрального входа:

- оборудование центрального входа   в учреждение    кнопкой вызова;

- настил нескользящего тротуарного покрытия, тактильной плитки и противоскользящих полос;

- приобретение и установка  у  входной зоны информационного уличного  стенда с шрифтом Брайля для слабовидящих.

- Оборудование дополнительного входа для инвалидов:

- монтаж пандуса и крыльца;

- устройство металлической обрешетки и кровли из металлочерепицы над пандусом;

- оборудование дополнительного  входа   в учреждение    кнопкой вызова;

- нанесение тактильной плитки и противоскользящих полос.

- Обустройство для инвалидов лестничных маршей:

- устройство металлических поручней  из нержавеющей стали;

- нанесение контрастной противоскользящей полосы и тактильной плитки,  перед началом и окончанием лестничных маршей.

- Обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений:

- оборудование поручней;

- установка мнемосхемы со шрифтом Брайля для санузла.

Исполнитель

И.Г. Петрова

Т. 20-212

Приложение 1

Аналитическая справка

об итогах реализации мероприятий    подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  в Ленинградской области »    Государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»

в 2015 году

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области   в 2015 году  выделено: 3098124 рубля, из них: 1250000,00 рублей из средств федерального бюджета,  700000,00 рублей из средств областного бюджета и 1148124 рублей из средств муниципального бюджета, в том числе по мероприятиям:

1. По пункту 1.1. «Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности» - 198124 рубля, из них: 75000 рублей из областного бюджета и  123124 из муниципального бюджета.

2. По пункту 2.1.2. «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания» выделено: 2900000, из них: 1250000 рублей из средств федерального бюджета, 625000 из областного бюджета и 1025000 из муниципального бюджета.

На средства, выделенные по пункту 1.1.  проведено первичное обследование и паспортизация 10 приоритетных объектов из приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов,   подготовлены заключения о состоянии доступности  данных  объектов, сформированы паспорта доступности.

На выделенные средства, выделенные по пункту 2.1.2. организованы и проведены  следующие мероприятия:

1) мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов АМУ ЦСО «Кузьмоловский», на сумму  1600000 рублей, в т.ч.  750000 рублей из средств федерального бюджета, 375000 рублей из средств областного бюджета,  475000 рублей из средств муниципального  бюджета, в том числе:

- Оборудование для инвалидов входной зоны со стороны пандуса и обустройство зала ожидания:

- Установка наружной входной двери со стороны пандуса с нормативным доводчиком и специальной ручкой;

- Увеличение габаритов тамбура за счет перемещения внутренней двери;

- Установка освещения;

- Установка кнопки вызова персонала.

- Обустройство поверхности покрытия пола плиткой от входа с пандуса с нанесением цветовой и тактильной маркировки;

- Обустройство мест для размещения кресла-коляски и места отдыха;

- Устройство поручней.

- Установка поручней на лестнице ведущей на 2 этаж со стороны помещения столовой:

- Демонтаж и монтаж имеющихся поручней вдоль краев лестниц на нормативные;

- Нанесение контрастной маркировки крайних ступеней;

- Установка тактильной плитки и цветового обозначения перед началом лестницы.

-  Обустройство 2-х санитарно-гигиенических помещений на 1 этаже здания:

- Увеличение габаритов санитарно-гигиенических блоков за счет демонтажа перегородок;

- Обустройство нескользящего покрытия пола;

- Обустройство допустимой освещенности;

- Замена унитазов с высоко располагаемыми бачками;

- Обустройство душевой, включая монтаж настенных поручней;

- Обустройство мест для крючков для костылей и тростей;

- Обустройство откидных и не откидных трех опорных поручней;

- Установка кнопки вызова персонала.

-  Обустройство для инвалидов помещения столовой:

- Увеличение габаритов столовой за счет демонтажа перегородки;

- Настил нескользящего полового покрытия;

- Расширение дверных проемов;

- Установка оконных блоков;

- Замена электропроводки;

- Установка кнопки вызова персонала.

б)  мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов  здания  МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  на сумму 1300000 рублей, из них: 500000 из средств федерального бюджета, 250000 из средств областного бюджета, 550000 из средств муниципального бюджета, в том числе:

- Оборудование зоны подхода(подъезда)  к Центру:

- демонтаж порогов (съездов);

- устройство и отмостка бетонных плиточных тротуаров и дорожек;

- оборудование парковочных мест (автостоянки) для инвалидов;

- обустройство зон  отдыха для маломобильных групп населения;

- Оборудование центрального входа:

- оборудование центрального входа   в учреждение    кнопкой вызова;

- настил нескользящего тротуарного покрытия, тактильной плитки и противоскользящих полос;

- приобретение и установка  у  входной зоны информационного уличного  стенда с шрифтом Брайля для слабовидящих.

- Оборудование дополнительного входа для инвалидов:

- монтаж пандуса и крыльца;

- устройство металлической обрешетки и кровли из металлочерепицы над пандусом;

- оборудование дополнительного  входа   в учреждение    кнопкой вызова;

- нанесение тактильной плитки и противоскользящих полос.

- Обустройство для инвалидов лестничных маршей:

- устройство металлических поручней  из нержавеющей стали;

- нанесение контрастной противоскользящей полосы и тактильной плитки,  перед началом и окончанием лестничных маршей.

- Обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений:

- оборудование поручней;

- установка мнемосхемы со шрифтом Брайля для санузла.

Заместитель главы администрации

по социальному развитию                                        Е.И. Фролова

Исполнитель

И.Г. Петрова

т. 20-212